**ПРОЕКТНА ЗАЯВКА**

**«Закупівля трактору з навісним обладнанням для КП Куяльницької сільської ради «Борщівський водоканал»**

# 1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с.4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.4 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.5 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.5 |
|  | мета та завдання проекту | с.7 |
|  | основні заходи проекту | с.7 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.7 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.8 |
| 4. | Бюджет проекту | с.8 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.8 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.9 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.10 |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | с.10 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.11 |
| 6. | Додатки (за потреби) | с.12 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | «Закупівля трактору з навісним обладнанням для КП Куяльницької сільської ради «Борщівський водоканал**»**» |
| Заявник (найменування виконавчого комітету сільської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Куяльницької сільської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | 2.5.2.1.Придбання спеціальної техніки для КП Куяльницької сільської ради «Борщівський водоканал» відповідно до Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради від 03 травня 2018 року № 451 - VII |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Закупівля транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів |
| Мета та завдання проекту | Метою є забезпечення сучасної матеріально технічної бази КП «Борщівський водоканал» для надання населенню Куяльницької сільської ради якісних послуг в сфері водопостачання та водовідведення.  Завданням проекту є придбання відповідної спеціальної техніки для КП «Борщівський водоканал» |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 26534 |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | липень –вересень 2018 |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 861,000 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 0,000 |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | Населені пункти Куяльницької сільської об’єднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0950209862 |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 0952246601 |

Куяльницький сільський голова \_\_\_\_\_\_\_ С.М.Паламарчук

(дата, підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

1. **ПРОЕКТ**

## Аннотація проекту.

**Назва проекту: «Закупівля трактору з навісним обладнанням для КП Куяльницької сільської ради «Борщівський водоканал»»**

Створення безпечних умов для проживання, підвищення соціальних стандартів є одним із пріоритетних завдань, що стоять перед Куяльницькою сільською радою.

На сьогодні в Куяльницькій сільській раді функціонує КП «Борщівський водоканал», що здійснює водопостачання по всій території сільської ради. Діючі тарифи на комунальні послуги, що надаються підприємством, не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання. Тому підприємство потребує здійснення постійної фінансової підтримки від Куяльницької сільської ради.

Для вирішення вказаних проблем спільним рішенням представників громади та влади у вигляді Куяльницької сільської ради було прийнято рішення щодо сучасного матеріально-технічного забезпечення КП «Борщівський водоканал».

Інноваційна спрямованість полягає у активізації керівництва місцевих органів влади в напрямку реалізації інфраструктурних проектів.

Сутність інновації: започаткувати практику реалізації інвестиційних проектів направлених на вирішення проблем підвищення якості надання житлово-комунальних та інших послуг мешканцям, покращенню санітарної, екологічної та фінансової ситуації громади.

Основними заходами проекту є:

1. Поширення інформації про початок впровадження проекту.

2. Визначення постачальників техніки шляхом проведення процедури тендерних закупівель.

3. Придбання екскаватора ланцюгового універсального (ЕЦУ – 150) на базі трактора МТЗ - 82.1 та відвалу гідроповоротного БАМ-3 або аналогу.

4. Прийняття на баланс основних засобів.

5. Передача майна, придбаного в результаті реалізації проекту на баланс КП «Борщівський водоканал»

6. Висвітлення інформації про результати виконання проекту.

Реалізація проекту матиме позитивні соціально – економічні наслідки. Зокрема, економія бюджетних коштів внаслідок надання послуг КП «Борщівський водоканал» за нижчими цінами порівняно з комерційними організаціями; додаткові надходження до бюджету громади за рахунок надання платних послуг, позитивний вплив на життя населення у зв’язку з наданням якісних послуг з водопостачання та водовідведення. Надання супутніх послуг комунальним підприємством в подальшому зможе забезпечити високу якість послуг та зменшити пов’язані з цим витрати Куяльницької сільської ради, і, в результаті, сприяти реалізації завдань, що стоять перед громадою.

Цільовими групами проекту вважаються громада Куяльницької сільської ради, представники малого та середнього бізнесу, туристи, інвестори, органи місцевого самоврядування в особі Куяльницької сільської ради, КП «Борщівський водоканал».

Для реалізації заходів в рамках проектної пропозиції необхідно залучити 1100,00 тис грн.

* 1. **Детальний опис проекту.**

**Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект**.

Куяльницька сільська ОТГ знаходиться на півночі регіону та є найкрупнішою об’єднаною територіальною громадою в Одеській області, має 61 населений пункт та площу 1026,15 кв. км. Об`єднання територіальних громад відбулося у кінці 2017 року.

На території Куяльницької сільської ради працює комунальне підприємство «Борщівський водоканал», що надає послуги водопостачання охоплює послугами усі населені пункти громади.

Актуальність проекту полягає у необхідності забезпечення функціонування безперебійної роботи об’єктів системи водозабезпечення та водовідведення, що обслуговує комунальне підприємвство, зміцнення матеріально – технічної бази, ефективного використання інноваційних методів розвитку та надання якісних послуг населенню, для ліквідації аварій і профілактичного очищення каналізаційних та водостічних труб, відстійників, колодязів, водостічних приймачів, очищення вигрібних ям на території Куяльницької сільської ради.

Наявна техніка має значний термін експлуатації (25-35 років) і відповідно значні експлуатаційні витрати на підтримку її в працездатному стані, які лягають на собівартість комунальних послуг.

Обмеженість власних фінансових та матеріальних ресурсів для забезпечення необхідною технікою КП «Борщівський водоканал» вплинули на визначення основної ідеї та мети подання даного проекту.

Реалізація проекту матиме позитивні соціально – економічні наслідки. Зокрема, економія бюджетних коштів внаслідок надання послуг КП «Борщівський водоканал» за нижчими цінами порівняно з комерційними організаціями; додаткові надходження до бюджету громади за рахунок надання платних послуг, позитивний вплив на життя населення у зв’язку з наданням якісних послуг з водопостачання та водовідвення.

Даний проект відповідає цілям та завданням до Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради, що затверджений Рішенням від 03 травня 2018 року № 451 – VII, а саме: 2.5.2.1.Придбання спеціальної техніки для КП Куяльницької сільської ради «Борщівський водоканал».

Цільовими групами проекту є: мешканці ОТГ, фізичні та юридичні особи підприємці, туристи, інвестори, органи місцевого самоврядування в особі ОТГ Куяльницької сільської ради, КП «Борщівський водоканал».

**Мета та завдання проекту**.

Метою є забезпечення сучасної матеріально технічної бази КП «Борщівський водоканал» для надання населенню Куяльницької сільської ради якісних послуг в сфері водопостачання та водовідведення.

Завданням проекту є придбання відповідної спеціальної техніки для КП «Борщівський водоканал»

**Основні заходи проекту**.

Основними заходами проекту є:

1. Поширення інформації про початок впровадження проекту.

2. Визначення постачальників техніки шляхом проведення процедури тендерних закупівель.

3. Придбання екскаватора ланцюгового універсального (ЕЦУ – 150) на базі трактора МТЗ - 82.1 та відвалу гідроповоротного БАМ-3 або аналогу.

4. Прийняття на баланс основних засобів.

5. Передача майна, придбаного в результаті реалізації проекту на баланс КП «Борщівський водоканал»

6. Висвітлення інформації про результати виконання проекту.

**План-графік реалізації заходів проекту**.

Період реалізації проекту складає 3 місяці

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Період  виконання | Захід | Джерела фінансування | |
| Субвенція | Місцевий бюджет |
| Місяць 1 | Захід 1,2 | - | - |
| Місяць 2 | Захід 3,4 | 861,00 | - |
| Місяць 3 | Захід 5,6 | - | - |

**Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**.

В результаті придбання спецтехніки для КП «Борщівський водоканал» підвищиться якість послуг у сфері водопостачання та водовідведення за такими напрямками:

1. Зменшення витрат комунального підприємства на проведення ремонтних робіт при пориві об’єктів централізованої системи водогонів *на 25 %*;
2. Можливість швидко та якісно локалізувати пориви водогонів, вчасно проводити поточні ремонти та забезпечити населення безперебійною цілодобовою подачею води;
3. Поліпшення фінансового стану комунального підприємства економія коштів на витрати оренди техніки;
4. Можливість надання допомоги мешканцям у разі виникнення надзвичайної ситуації та для її запобігання.

В результаті цього буде отримано:

* 1 нове робоче місце;
* додаткові надходження до бюджету за рахунок надання платних послуг суміжним ОТГ та населенню;
* зменшення витрат на виконання робіт (вартість послуг КП «Борщівський водоканал» буде значно менша, ніж в інших підприємствах);
* підвищення безпеки життєдіяльності населення;

# Досягнення таких результатів сприятиме підвищенню довіри населення до органів влади. Політична сталість проекту забезпечується висвітленням реалізації заходу проекту на офіційному сайті ОТГ, соціальних ресурсах та у місцевих друкованих виданнях.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | Поширення інформації про початок впровадження проекту. | - | - | - | - |
| 2 | Визначення постачальників техніки шляхом проведення процедури тендерних закупівель. | - | - | - | - |
| 3 | Придбання екскаватора ланцюгового універсального (ЕЦУ – 150) на базі трактора МТЗ - 82.1 та відвалу гідроповоротного БАМ-3 або аналогу | 861,000 | 861,000 | - | - |
| 4 | Прийняття на баланс основних засобів. | - | - | - | - |
| 5 | Передача майна, придбаного в результаті реалізації проекту на баланс КП «Борщівський водоканал» | - | - | - | - |
| 6 | Висвітлення інформації про результати виконання проекту. | - | - | - | - |
|  | РАЗОМ: | 861,000 | 861,000 | 0,000 | 0,000 |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума,  тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 861,000 | 861,000 |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110); | 861,000 | 861,000 |  |  |
| РАЗОМ: | 861,000 | 861,000 |  |  |

**4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від  загального обсягу фінансування проекту |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 861,000 | 100 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету |  |  |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 861,000 | 100 |

**4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ**

Розрахунок вартості проекту формується на основі наданих комерційних пропозицій та аналізі цін на ринку станом на 01 травня 2018 року.

Тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Одиниця техніки | Вартість грн |
| 1 | Екскаватор ланцюговий універсальний (ЕЦУ – 150) на базі трактора МТЗ - 82.1 | 816,000 |
| 2 | Відвал гідроповоротний БАМ-3 | 45,000 |
|  | Всього | 861,000 |

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про заявника | |
| ПІБ керівника органу | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Назва посади | Куяльницький сільський голова |
| Поштова адреса | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 0950209862 |
| Факс |  |
| E-mail | [kuyalnikotg@ukr.net](mailto:kuyalnikotg@ukr.net) |
| Інформація про керівника проекту | |
| ПІБ керівника проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Місце роботи | Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області |
| Назва посади | Заступник сільського голови з економічних питань |
| Звання |  |
| Адреса для листування з керівником проекту | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 095-224-66-01 |
| Факс | 04862-4-0116 |
| E-mail | [gerasimenko\_sofiya@ukr.net](mailto:gerasimenko_sofiya@ukr.net) |

**6. Додатки**

1. Копія рішення від 07.06.2018 № 609 – VII «Про формування переліку проектів і проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» .
2. Копія рішення від 03 травня 2018 № 451 - VII «Про затвердження Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради на 2018 рік».
3. Копія рішення від 07.06.2018 № 609 -VII «Про внесення змін до рішення від 03.05. 2018 року №451 - VII «Про затвердження Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради на 2018 рік».
4. Комерційні пропозицій від трьох підприємств.