**ПРОЕКТНА ЗАЯВКА**

**«Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області»**

# ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с.4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.4 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.5 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.5 |
|  | мета та завдання проекту | с.5 |
|  | основні заходи проекту | с.6 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.6 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.7 |
| 4. | Бюджет проекту | с.7 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.7 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.8 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.8 |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | с.8 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.9 |
| 6. | Додатки (за потреби) | с.10 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | «Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області» |
| Заявник (найменування виконавчого комітету сільської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Куяльницької сільської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | 2.5.1.2. «Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області» відповідно до Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради від 03 травня 2018 року № 451 - VII |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту; |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є - забезпечення населення с.Куяльник стабільним та якісним водопостачанням  Завданням проекту проведення капітального ремонту водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1279 |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | червень-липень 2018 |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 295,080 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 0,000 |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | Село Куяльник Куяльницької сільської ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0950209862 |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 0952246601 |

Куяльницький сільський голова \_\_\_\_\_\_\_ С.М.Паламарчук

(дата, підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

**Назва проекту «Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області»**

## Анотація проекту.

Актуальність проекту полягає в створенні умов для забезпечення питною водою населення села Куяльник, в тому числі для дітей, що відвідуватимуть дитячий навчальний заклад «Ромашка»

Водогін, який був збудований ще в радянські часи, знаходиться в аварійному стані. Тому громада активізувала свої зусилля для вирішення даної проблеми та було прийнято рішення зробити капітальний ремонт водомережі в с. Куяльник. З цією метою був розроблений робочий проект «Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до дитячого садка с.Куяльник Подільського району Одеської області».

Внаслідок реалізації даного проекту мешканці села будуть цілодобово забезпечені питною водою належної якості, яка відповідає всім державним санітарно-гігієнічним нормам і стандартам.

Основними заходами реалізації проекту виступатимуть:.

1. Вибір підрядної організації, заключення договору;
2. Подання повідомлення про початок виконання робіт;
3. Проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області»
4. Кінцевий розрахунок з підрядником по об’єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області»
5. Висвітлення інформації у ЗМІ

Цільовими групами проекту визначено жителів села Куяльник Куяльницької сільської ради 510 осіб, що користуються водою даного водопроводу. Це - молоді люди, студенти, діти, що відвідують ДНЗ «Ромашка» громадяни всіх вікових категорій та соціальних статусів.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку, на реалізацію проекту необхідно 295,080 тисяч гривень.

**Детальний опис проекту**

**Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект**.

Село Куяльник Подільського району Одеської області входить до складу Куяльницької сільської ради та є центром об’єднаної територіальної громади . В селі Куяльник проживає *1279* жителів.

Проблеми Куяльницької сільської громади є багато в чому подібними до проблем інших населених пунктів. Це і безробіття сільського населення, застаріла інфраструктура об`єктів соціально – культурного призначення, недостатнє фінансування, погані дороги, тощо. Але найбільш кричущою проблемою села є проблема забезпечення населення питною водою. Кількість абонентів, які користуються послугою з водопостачання становить у селі Куяльник становить 510 абонентів. Наявні зовнішні мережі водопостачання с.Куяльник не забезпечують в повному обсязі населення якісною питною водою, що є причиною скарг з боку населення на неможливість якісного користування. Капітальний ремонт водогону дозволить забезпечити якісною питною водою ще 90 домогосподарств, покращити надійність водопостачання.

Реалізація проекту вирішує щорічну проблему забезпечення населення водою в літній період під час заниження рівня грунтових вод, що призводить до неможливості використання шахтних колодязів.

Проблема полягає в наступному:

- відсутність якісної питної води внаслідок зношеності існуючої системи водопостачання;

- відсутність коштів на вирішення вище вказаного переліку проблем. Нормативною базою для реалізації проекту є Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради від 03 травня 2018 року № 451 - VII

Цільовими групами проекту визначено жителів села Куяльник Куяльницької сільської ради 510 осіб, що користуються водою даного водопроводу. Це - молоді люди, студенти, діти,що відвідують ДНЗ «Ромашка» громадяни всіх вікових категорій та соціальних статусів.

**Мета та завдання проекту**.

Метою проекту є – забезпечення населення громади стабільним та якісним водопостачанням.

Завданням проекту проведення капітального ремонту водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області та надання населенню належних послуг.

**Основні заходи проекту**.

Основними заходами реалізації проекту виступатимуть:.

1. Вибір підрядної організації, заключення договору;
2. Подання повідомлення про початок виконання робіт;
3. Проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області»
4. Кінцевий розрахунок з підрядником по об’єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області»
5. Висвітлення інформації у ЗМІ

**План-графік реалізації заходів проекту**.

Тривалість реалізації проекту складатиме 2 місяці.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування заходів (дій) | Тривалість заходу | Обсяги фінансування, тис.грн. |
| Захід 1, 2,3 | І місяць |  |
| Захід 4,5 | ІІ місяць | 295,080 |

**Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**.

Виконання проекту забезпечить наступні результати та вплив на цільову аудиторію проекту:

- система якісного водопостачання;

- кращі соціально-побутові умови проживання;

- підвищення соціально-гігієнічного рівня;

- зниження показників захворюваності населення пов’язаних з вживанням неякісної питної води *на 17 %*;

- можливість використання сучасної побутової техніки;

- полегшення ведення домашнього господарства;

- полегшення самообслуговування людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями;

- надасть змогу зрошувати присадибні ділянки в період засухи;

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | «Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області» | 295,080 | 295,080 | 0,000 | 0,000 |
|  | РАЗОМ: | 295,080 | 295,080 | 0,000 | 0,000 |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 295,080 | 295,080 |  |  |
| Код 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів” | 295,080 | 295,080 |  |  |
| РАЗОМ: | 295,080 | 295,080 |  |  |

**4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 295,080 | 100 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету |  |  |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 295,080 | 100 |

**4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ**

Розрахунок вартості проекту формується на основі зведеного кошторисного розрахунку (Додається)

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про заявника | |
| ПІБ керівника органу | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Назва посади | Куяльницький сільський голова |
| Поштова адреса | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 0950209862, (04862) 4-01-16 |
| Факс | - |
| E-mail | [kuyalnikotg@ukr.net](mailto:kuyalnikotg@ukr.net) |
| Інформація про керівника проекту | |
| ПІБ керівника проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Місце роботи | Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області |
| Назва посади | Заступник сільського голови з економічних питань |
| Звання |  |
| Адреса для листування з керівником проекту | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 095-224-66-01, (04862) 4-01-88 |
| Факс | - |
| E-mail | [gerasimenko\_sofiya@ukr.net](mailto:gerasimenko_sofiya@ukr.net) |

1. **ДОДАТКИ**
2. Зведений кошторисний розрахунок по об’єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі від башти до ДНЗ «Ромашка» с.Куяльник Подільського району Одеської області»
3. Копія рішення від 07.06.2018 № 609 – VII «Про формування переліку проектів і проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» .
4. Копія рішення від 03 травня 2018 № 451 - VII «Про затвердження Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради на 2018 рік».
5. Копія рішення від 07.06.2018 № 609 -VII «Про внесення змін до рішення від 03.05. 2018 року №451 - VII «Про затвердження Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради на 2018 рік».
6. Довідка про балансову належність.