**ПРОЕКТНА ЗАЯВКА**

**«Капітальний ремонт спортивного залу Любомирського НВК за адресою: вул. Шкільна, 51 с. Любомирка Подільського району Одеської області»**

**1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проектної заявки | с.1 |
| 2. | Загальна характеристика проектної заявки | с.2 |
| 3. | Проект | с.3 |
| 3.1. | Анотація проекту | с.3 |
| 3.2. | Детальний опис проекту | с.5 |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с.5 |
|  | мета та завдання проекту | с.5 |
|  | основні заходи проекту | с.5 |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | с.6 |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с.6 |
| 4. | Бюджет проекту | с.7 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с.7 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с.7 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с.7 |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | с.8 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с.8 |
| 6. | Додатки (за потреби) | с.9 |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - проект) | «Капітальний ремонт спортивного залу Любомирського НВК за адресою: вул. Шкільна, 51 с. Любомирка Подільського району Одеської області» |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади) | Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номера рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | 2.5.4.1. «Капітальний ремонт спортивного залу Любомирського НВК за адресою: вул.Шкільна,51, с.Любомирка Подільського району Одеської області» відповідно до Плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради від 03 травня 2018 року № 451 – VII |
| Напрями спрямування субвенції згідно з [пунктом 4](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-%D0%BF/paran17#n17) Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Реконструкцію, капітальний ремонт, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій; |
| Мета та завдання проекту | Метою даного проекту є створення комфортних умов для навчання, виховання та зайняття спортом дітей с.Любомирка Подільського району Одеської областіЗавданням проекту є проведення капітального ремонту спортивного залу с.Любомирка Подільського району Одеської області  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1018 осіб – населення с.Любомирка |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік)) | нь червень –серпень 2018 |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн | 299,552 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | відсутній |
| Назви населених пунктів, у яких реалізується проект | с. Любомирка Подільського району Одеської області |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0950209862 |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 0952246601 |
| Посада керівника заявника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата, підпис) | \_\_\_\_\_Паламарчук С.М.\_\_ (ініціали, прізвище) |

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт спортивного залу Любомирського НВК за адресою: вул. Шкільна, 51 с. Любомирка Подільського району Одеської області »**

## Анотація проекту.

*Актуальність проекту* полягає в створенні комфортних умов для функціонування навчального закладу, вирішенні проблеми неналежного температурного режиму в опалювальний період, оптимізації обсягів використання твердого палива та економії коштів сільського бюджету.

Одноповерхова будівля НВК в с. Любомирка Подільського району Одеської області збудована: в 1903 році – корпус №1, в 1963р. – корпус №2. Розрахункова потужність – 180 місць. Фактична кількість учнів 108, техперсоналу - 11 осіб, педагогічних працівників 16. В школі працює дошкільний навчальний заклад, який відвідують 24 дитини. *Метою* даного проекту є створення комфортних умов для навчання, виховання та зайняття спортом дітей.

 При обстеженні спортивної кімнати було виявлено, що дерев’яна підлога повністю непридатна до експлуатації і встановлена (1982рік) з порушенням технології та будівельних норм – дошки підлоги укладені на лаги,а лаги утоплені в грунт без цегляних стовпчиків. Підлога немає вентиляції.

В результаті цього в підлозі розвився грибок, а також в інших дерев’яних конструкціях (поріг і дверні коробки).

Крім того, провисає стеля дерев’яна і потребує ремонту (посилення балок, або їх заміни). двері (2 шт.) і вікна (3 шт.) також пошкоджені грибком і потребують заміни на металопластикові.

*Завданням* проекту є проведення капітального ремонту спортивного залу Любомирського НВК за адресою вул. Шкільна, 51, с.Любомирка Подільського району Одеської області

 *Перелік заходів проекту*:

1. Висвітлення інформації у ЗМІ про початок реалізації проекту
2. Визначення генерального підрядника та підписання договору на виконання робіт;
3. Подання повідомлення про початок виконання робіт;
4. Проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту : «Капітальний ремонт спортивного залу Любомирського НВК за адресою: вул. Шкільна, 51 с. Любомирка Подільського району Одеської області »
5. Проведення розрахунків з підрядною організацією.
6. Висвітлення інформації у ЗМІ про результати реалізації проекту

*Очікувані результати* проекту:

Кількісні:

- заміна 3 старих дерев'яних вікон на нові енергозберігаючі та 2 вхідних дверей;

- заміна 38 м2 старої підлоги та стелі та влаштування нової.

Якісні:

зменшення захворюваності учнів, вихованців НВК та працівників навчального закладу;

раціональне використання енергії і природних енергетичних ресурсів;

підвищення енергетичної ефективності будівлі школи;

створення комфортних умов для навчання дітей та праці вчителів;

створення належних умов для проведення спортивних та культурних заходів.

Цільовими групами проекту є 108 учнів, 24 дитини, що відвідують дитячий садок, 27 працівників педагогічного і обслуговуючого персоналу Любомирського НВК.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування: Загальна сума бюджету проекту – 299,552 тис.грн.

Джерела очікуваного фінансування:

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури територіальних громад - 299,552 тис. грн.

* 1. **Детальний опис проекту**

**Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект**.

**Мета та завдання проекту**.

*Метою* даного проекту є створення комфортних умов для навчання, виховання та зайняття спортом дітей.

*Завданням* проекту є проведення капітального ремонту спортивного залу Любомирського НВК за адресою вул. Шкільна, 51, с.Любомирка Подільського району Одеської області

**Основні заходи проекту**.

Проектно-кошторисна документація на даний проект вже розроблена та затверджена.

Основними заходами реалізації проекту виступатимуть:.

1. Висвітлення інформації у ЗМІ про початок реалізації проекту
2. Визначення генерального підрядника та підписання договору на виконання робіт;
3. Подання повідомлення про початок виконання робіт;
4. Проведення будівельно-монтажних робіт по об’єкту : «Капітальний ремонт спортивного залу Любомирського НВК с.Любомирка Подільського району Одеської області»
5. Проведення розрахунків з підрядною організацією.
6. Висвітлення інформації у ЗМІ про результати реалізації проекту

**План-графік реалізації заходів проекту**.

Тривалість реалізації проекту складатиме 3 місяці.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування заходів (дій) | Тривалість заходу | Обсяги фінансування, тис.грн. |
| Захід 1, 2,3 | І місяць |  |
| Захід 4 | ІІ місяць |  |
| Захід 5,6 | ІІІ місяць | 299,552 |

**Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**.

Кількісні:

- заміна 3 старих дерев'яних вікон на нові енергозберігаючі та 2 вхідних дверей;

-заміна 38 м2 старої підлоги та стелі та влаштування нової.

Якісні:

зменшення захворюваності учнів, вихованців НВК та працівників навчального закладу;

раціональне використання енергії і природних енергетичних ресурсів;

підвищення енергетичної ефективності будівлі школи;

створення комфортних умов для навчання дітей та праці вчителів;

створення належних умов для проведення спортивних та культурних заходів.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

 **4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн. |
| субвенція | місцевий бюджет (у разі співфінансування) | інші учасники проекту (у разі співфінансування) |
| 1 | «Капітальний ремонт спортивного залу Любомирського НВК за адресою: вул. Шкільна, 51 с. Любомирка Подільського району Одеської області» | 299,552 | 299,552 | 0,000 | 0,000 |
|  | РАЗОМ: | 299,552 | 299,552 | 0,000 | 0,000 |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 299,552 | 299,552 |  |  |
| Код 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів” | 299,552 | 299,552 |  |  |
| РАЗОМ: | 299,552 | 299,552 |  |  |

**4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 299,552 | 100 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету |  |  |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості  |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 299,552 | 100 |

 **4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ**

Розрахунок вартості проекту формується на основі зведеного кошторисного розрахунку(Додається)

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

|  |
| --- |
| Інформація про заявника |
| ПІБ керівника органу | Паламарчук Сергій Миколайович |
| Назва посади | Куяльницький сільський голова |
| Поштова адреса | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 0950209862, (04862) 4-01-16 |
| Факс | - |
| E-mail | kuyalnikotg@ukr.net |
| Інформація про керівника проекту |
| ПІБ керівника проекту | Ходюк Софія Станіславівна |
| Місце роботи | Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області |
| Назва посади | Заступник сільського голови з економічних питань |
| Звання |  |
| Адреса для листування з керівником проекту | Вул.Соборна,105, м.Подільськ, Одеська область, 66300 |
| Телефон та мобільний | 095-224-66-01, (04862) 4-01-88 |
| Факс | - |
| E-mail | gerasimenko\_sofiya@ukr.net |

1. **ДОДАТКИ**
2. Зведений кошторисний розрахунок по об’єкту «Капітальний ремонт спортивного залу Любомирського НВК за адресою вул. Шкільна, 51, с.Любомирка Подільського району Одеської області»
3. Копія рішення «Про затвердження плану соціально – економічного розвитку Куяльницької сільської ради» від 03 травня 2018 року № 451 – VII із змінами та додатками
4. Копія рішення від 07.06.2018 № 609 – VII «Про формування переліку проектів і проектних заявок на проекти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» .
5. Копія рішення від 06.06.2018 № 88 «Про затвердження кошторису на капітальний ремонт об’єктів в населених пунктах Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області».
6. Довідка про належність об’єкта до комунальної власності